苏州市第九人民医院钢结构遮阳棚工程

- 采购项目概况：

- 感染科南侧场地搭建一13*14米的钢结构遮阳棚

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 采购预算(元) | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏州市第九人民医院钢结构遮阳棚 | 1项 | 28000 | 28000 |

(2)承包方式：包工包料，材料必须是国标产品。

(3)施工组织设计要求：

施工组织设计包括总体概述、平面布置、施工总体进度计划、分部分项工程施工方案应科学合理。劳动力配备合理，工作任务明确，人员组织到位。机械设备投入符合项目要求，有详尽的计划，项目实施进度、时间，关键节点和里程碑设置清晰准确。安全文明施工措施、季节性施工措施科学、合理、操作性强，问题沟通和解决机制简单有效，对项目风险进行分析，给出应对措施验收条件明晰可行。

(4)施工要求：

1)按施工图组织施工；

2)施工质量应符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行；

3)施工工期：3日历天；具体开工时间以采购人书面通知为准。

（5）工程质量要求：合格。

(6)验收标准：满足采购需求要求。

(7)工程质量保修期限：一年。

（8）工程质量应满足国家安全标准，质保期内因工程质量问题造成人身伤害由施工方负责赔偿。